AR0.35

Tipo de documento: Acta
23/07/2014

Identificador del documento:	AR0.35
Fecha:	23/07/2014
Actividad:	Acta de reunión semanal.
Estado del documento:	Completo
Enlace del documento:

Datos de la entrega:
	Nombre	Compañía / Actividad	Fecha	Firma
Autor	Manuel Cid Gómez		23/07/2014
Verificado por
Revisado por
Aprobado por

Log del documento:
Versión	Fecha	Comentario	Autor
v1	23/07/2014		Manuel Cid Gómez

Registro de cambios del documento:
Versión	Item	Motivo del cambio

Datos de la reunión:
Fecha de celebración:	23/07/2014
Lugar de celebración:	Laboratorio 40 – Edificio Politécnico – Campus Orense
Hora de inicio:	10:41
Hora de fiscalización:	11:20
Asistentes:	Manuel Cid / Roberto Rosende / Silvia Carrera

Tabla 01. Datos de la reunión, 2014

Puntos del orden del día:
- Estado de tareas pendientes.
- Asignación de nuevas tareas.
- Evaluación del proyecto.

Resumen de los puntos tratados:
Llegaron los cables y el bloque de CPU distinto.
Silvia va llevar la mariposa para ver si el de los armarios hace dos copias.
Apañar con dos disipadores en forma de X conectados en diagonal.
Comprar todos los cables que se necesiten.
Los bloques CPU están en camino , los rj's también llegaron.
Hay que tener el controlador comprobado para el gestor de colas.

Manuel tiene que mirar de mandar un correo con sus 5 días que le quedan por fijar las vacaciones.
Silvia va mirar de hablar con el del armario para ver si tiene las bandejas.
Trabajo a seguir : continuar creando fuentes de alimentación para cuatro placas, y cables de red.