AR0.6

Tipo de documento: Acta
11/12/13

Identificador del documento:	AR0.6
Fecha:	11/12/2013
Actividad:	Acta de reunión semanal.
Estado del documento:	Completo
Enlace del documento:

Datos de la entrega:
	Nombre	Compañía / Actividad	Fecha	Firma
Autor	Manuel Cid Gómez		11/12/13
Verificado por
Revisado por
Aprobado por

Log del documento:
Versión	Fecha	Comentario	Autor
v1	11/12/13		Manuel Cid Gómez

Registro de cambios del documento:
Versión	Item	Motivo del cambio

Datos de la reunión:
Fecha de celebración:	11/12/2013
Lugar de celebración:	Laboratorio 40 – Edificio Politécnico – Campus Orense
Hora de inicio:	16:00
Hora de fiscalización:	17:23
Asistentes:	Javier Rodeiro / Manuel Cid / Roberto Rosende / Silvia Carrera

Tabla 01. Datos de la reunión, 2013

Puntos del orden del día:
- Estado de tareas pendientes.
- Asignación de nuevas tareas.
- Evaluación del proyecto.

Resumen de los puntos tratados:
Se comenzó la reunión hablando primero de las tareas pendientes de cada uno. Comenzó Manuel Cid diciendo que había acabado de subir al github la acta de la semana pasada,acabó la modificación del post del blog sobre el parseado v1 que quito también las conexiones del archivo público para mayor seguridad y el changelog del Getracer. Pendientes tiene casi acabado el script del parseado v2 , queda pendiente instalar los nodos al gestor de cola y hacer las pruebas junto con Silvia. Y la tarea de revisar el documento de despiece de elementos normalizado.
Luego pasamos a las tareas pendientes de Silvia,que son : subir al blog lo de google analytics y lo de social-media, luego la instalación de los nodos del gestor de cola junto con Manuel y luego le queda por completo el diagrama de Gantt sobre las actividades.
Las tareas pendientes que tiene Roberto son casi todas,esta semana estuvo recopilando información para los experimentos. Dice que también tiene pendiente lo del CESGA. Luego le mandó la revisión de los documentos enviados por Marta(OMA).Una sugerencia que hizo Roberto es que necesita una segunda tarjeta de red para el cluster.

Aparte de esto se comentaron otra serie de cuestiones . Javier dijo que tenía que revisar si tenía alguna IP libre. También comentó que con todo esto no hace falta asignar mas tareas que las que están pendientes. Respecto a los entregarles ,tenían que estar subidos como muy tarde el 2 y 3 de Enero. Y por último revisar como hacer para la refrigeración líquida de los componentes porque no está siendo viable por su exceso de precios individuales de cada componente. Y con esto acabó la reunión del 11/12/2013.