AR0.12

Tipo de documento: Acta
05/02/14

Identificador del documento:	AR0.12
Fecha:	05/02/2014
Actividad:	Acta de reunión semanal.
Estado del documento:	Completo
Enlace del documento:

Datos de la entrega:
	Nombre	Compañía / Actividad	Fecha	Firma
Autor	Manuel Cid Gómez		05/02/14
Verificado por
Revisado por
Aprobado por

Log del documento:
Versión	Fecha	Comentario	Autor
v1	05/02/14		Manuel Cid Gómez

Registro de cambios del documento:
Versión	Item	Motivo del cambio

Datos de la reunión:
Fecha de celebración:	05/02/2014
Lugar de celebración:	Laboratorio 40 – Edificio Politécnico – Campus Orense
Hora de inicio:	15:30
Hora de fiscalización:	16:00
Asistentes:	Javier Rodeiro / Manuel Cid / Raul Piñeiro

Tabla 01. Datos de la reunión, 2014

Puntos del orden del día:
- Estado de tareas pendientes.
- Asignación de nuevas tareas.
- Evaluación del proyecto.

Resumen de los puntos tratados:
Estado de las tareas pendientes de Manuel , que fueron acabadas todas.
Nueva tarea para Manuel ,indentificar y procesar tres Pentium 4 para realizar las pruebas de refrigeración de aire y las pruebas de refrigeración de agua.
Comprar cuatro cajones mas para guardar los elementos.
Puesta fecha para que los chicos de Raul vengan a trabajar,que serán a partir del día 17/02/2014.
Fin de la reunión.