AR0.22

Tipo de documento: Acta
21/04/14

Identificador del documento:	AR0.22
Fecha:	21/04/2014
Actividad:	Acta de reunión semanal.
Estado del documento:	Completo
Enlace del documento:

Datos de la entrega:
	Nombre	Compañía / Actividad	Fecha	Firma
Autor	Manuel Cid Gómez		21/04/14
Verificado por
Revisado por
Aprobado por

Log del documento:
Versión	Fecha	Comentario	Autor
v1	21/04/14		Manuel Cid Gómez

Registro de cambios del documento:
Versión	Item	Motivo del cambio

Datos de la reunión:
Fecha de celebración:	29/01/2014
Lugar de celebración:	Laboratorio 40 – Edificio Politécnico – Campus Orense
Hora de inicio:	15:30
Hora de fiscalización:	16:30
Asistentes:	Javier Rodeiro / Manuel Cid / Roberto Rosende / Silvia Carrera

Tabla 01. Datos de la reunión, 2014

Puntos del orden del día:
- Estado de tareas pendientes.
- Asignación de nuevas tareas.
- Evaluación del proyecto.

Resumen de los puntos tratados:
Mirar de hacer un script para ips dinámicas. Incluir las ips en un fichero y luego este incluirlo en las reglas de iptables. Toda ip que se encuentre se va añadiendo al fichero.
Roberto asignará quien hace cada presentación de powerpoint.
Hoy Javier va buscar la parafina.
Hacer el experimento de inmersión con una placa y seguir probando hasta cuatro mas o menos. Aparte buscar un termómetro o sensor de temperatura para la parafina.
Mirar de disipadores de refrigeración liquida de rosca y luego poder montar nosotros una placa con agujeros para atornillarla a la placa.(tornillos y muelles )

Recordatorio de las hojas de las horas.
Esta semana subir al city los Pcs.
Y para terminar la siguiente reunión será el jueves de esta semana.