AR0.21

Tipo de documento: Acta
16/04/14

Identificador del documento:	AR0.21
Fecha:	16/04/2014
Actividad:	Acta de reunión semanal.
Estado del documento:	Completo
Enlace del documento:

Datos de la entrega:
	Nombre	Compañía / Actividad	Fecha	Firma
Autor	Manuel Cid Gómez		16/04/14
Verificado por
Revisado por
Aprobado por

Log del documento:
Versión	Fecha	Comentario	Autor
v1	16/04/14		Manuel Cid Gómez

Registro de cambios del documento:
Versión	Item	Motivo del cambio

Datos de la reunión:
Fecha de celebración:	16/04/2014
Lugar de celebración:	Laboratorio 40 – Edificio Politécnico – Campus Orense
Hora de inicio:	15:30
Hora de fiscalización:	16:00
Asistentes:	Javier Rodeiro / Manuel Cid / Roberto Rosende / Silvia Carrera

Tabla 01. Datos de la reunión, 2014

Puntos del orden del día:
- Estado de tareas pendientes.
- Asignación de nuevas tareas.
- Evaluación del proyecto.

Resumen de los puntos tratados:
Se comenzó la reunión haciendo una revisión de las tareas pendientes y sus estados.
Silvia y Roberto encontraron algunos problemas en los apliances como paginas de redes sociales que deben tener ip's dinámicas.
También referente a los apliances que los usuarios puedan usar una herramienta para poder añadir ip's que quieran bloquear.
Configurar un apliance en modo Getaway.
Se acordó reunión lunes 21 de Abril a las 15:30.
Hacer presentaciones en powerpoint de lo que tenemos echo( Arquitectura, cada una de las partes ,etc)
Lo único que queda es hacer el tema de la inmersión(sin refrigeración en el aceite).
Hacer un plan de presentaciones que se van a realizar y crear una carpeta compartida en Google docs.
Y para finalizar el lunes se organizan los trabajos.