AR0.36

Tipo de documento: Acta
30/07/2014

Identificador del documento:	AR0.36
Fecha:	30/07/2014
Actividad:	Acta de reunión semanal.
Estado del documento:	Completo
Enlace del documento:

Datos de la entrega:
	Nombre	Compañía / Actividad	Fecha	Firma
Autor	Manuel Cid Gómez		30/07/2014
Verificado por
Revisado por
Aprobado por

Log del documento:
Versión	Fecha	Comentario	Autor
v1	30/07/2014		Manuel Cid Gómez

Registro de cambios del documento:
Versión	Item	Motivo del cambio

Datos de la reunión:
Fecha de celebración:	30/07/2014
Lugar de celebración:	Laboratorio 40 – Edificio Politécnico – Campus Orense
Hora de inicio:	12:15
Hora de fiscalización:	12:40
Asistentes:	Manuel Cid / Roberto Rosende / Javier Rodeiro

Tabla 01. Datos de la reunión, 2014

Puntos del orden del día:
- Estado de tareas pendientes.
- Asignación de nuevas tareas.
- Evaluación del proyecto.

Resumen de los puntos tratados:
Pedir tubo termoretractil mediado a la ferreteria(referencia 32)
La semana que viene hay que empezar a montar los armarios.
Faltan dos disipadores de cpu para poder montar el armario de refrigeración líquida.
Pedir todos los tubos para la refrigeración líquida del armario ( 12 mm interior 16 mm exterior)
Ir adelantando e instalar los equipos(se procedera a clonación de ellos).
Javier y Roberto tiene que mirar un dia para ir haciendo la justificación del ahorro energético.
Pedirle al CESGA que nos mande datos de consumo energético de ellos(historiales,etc)

Un día de la semana que viene a poder ser Javier y Roberto van hacerle una visita al CESGA para ver si pueden darnos datos para hacer comparaciones.
Tarea pendiente acabar todas las fuentes de alimentación.
Pedir velcro doble.
Javier tiene que llamar a Susana y también al de la parafina.