AR0.15

Tipo de documento: Acta
26/02/14

Identificador del documento:	AR0.15
Fecha:	26/02/2014
Actividad:	Acta de reunión semanal.
Estado del documento:	Completo
Enlace del documento:

Datos de la entrega:
	Nombre	Compañía / Actividad	Fecha	Firma
Autor	Manuel Cid Gómez		26/02/14
Verificado por
Revisado por
Aprobado por

Log del documento:
Versión	Fecha	Comentario	Autor
v1	26/02/14		Manuel Cid Gómez

Registro de cambios del documento:
Versión	Item	Motivo del cambio

Datos de la reunión:
Fecha de celebración:	26/02/2014
Lugar de celebración:	Laboratorio 40 – Edificio Politécnico – Campus Orense
Hora de inicio:	15:40
Hora de fiscalización:	16:30
Asistentes:	Javier Rodeiro / Manuel Cid / Roberto Rosende / Silvia Carrera / Raúl Piñeiro

Tabla 01. Datos de la reunión, 2014

Puntos del orden del día:
- Estado de tareas pendientes.
- Asignación de nuevas tareas.
- Evaluación del proyecto.

Resumen de los puntos tratados:
Comenzó la reunión con una breve explicación de como va la tarea pendiente de la versión tres del cd de parseado . En el cual se decidió cambiarla un poco, es decir , el script pide por teclado la identificación del usuario ( que será generado por la herramienta para cada uno ) y si este está existe en la Base de datos se procede a ejecutar el resto del script sino se cancela. Otra cosa mas es guardar la ip y la fecha(incluida la hora).
Tarea para Manuel , bajar los restos de despiece de los equipos al almacén del sótano, a realizarla en la fecha de hoy.
Raúl dejó claro que tengamos cuidado con las placas 7181 que ahora mismo están funcionando pero pueden fallar y que usemos en su caso las de la versión anterior.
Luego se procedió a ver los diseños de los armarios.

Los experimentos de agua y aire con pentium 4 están listos. El de aire está realizando ya las pruebas y los de agua hay que reiniciarlos y ya empiezan también a hacer las pruebas.
De acuerdo a lo anteriormente hablado se vuelve a recalcar la composición a nivel de tipos de procesadores de los armarios que vamos a construir que son :
40 AMD Semprom
40 Pentium 4
20 del Cesga
20 Athlon
Con lo cual hace una suma de 6 armarios ( 2 Semprom ,2 Pentium 4,1 Cesga y 1 Athlon)
Visto lo anterior ,otra tarea nueva es la de ir subiendo en grupos de 20 ,que serán los componentes de cada armario al City y si no se completa los 20 equipos de cada tipo de armario mirar lo que podemos completar de ellos y luego las piezas u componentes que nos harían falta para tener completado todo ,esta tarea a poder ser posible realizarla antes de que acaba esta semana.
Roberto para la semana que viene va venir con la distro para colocar en los appliance. Y luego en una semana se dedicará exclusivamente a montarlos.
Y una última tarea para Roberto y Manuel ,que es la de buscar un equipo electrónico que nos de la capacidad eléctrica para conectar 20 equipos( un transformador).